## Slide 1
Backlog da Sprint 2
ESCOPO PLANEJADO
FRENTES
TAREFAS
Documentos e indexação
S2-01 a S2-03, S2-05 e S2-23
Busca e avaliação
S2-06, S2-08 e S2-17
Copiloto e RAG
S2-09 a S2-13, S2-21 e S2-24
Histórico e relações do backlog
S2-15 e S2-16
Qualidade organizacional
S2-19 e S2-20
S2-04, S2-07 e S2-14 foram consolidadas em S2-03, S2-06 e S2-13.
Notes: Fonte: quadro Trello Sinapse — Scrum — 2026/2 - API4, cartões da Sprint 2 consultados em 25/10/2026.
Cartões: https://trello.com/c/MeZHLVQ0 (S2-01), https://trello.com/c/yA1NWQaX (S2-03), https://trello.com/c/GemzQ9yZ (S2-06), https://trello.com/c/dcMwua4v (S2-09), https://trello.com/c/Ro4lrcPS (S2-13), https://trello.com/c/nP7Fjyn6 (S2-17), https://trello.com/c/o7gsEzJQ (S2-24).

## Slide 2
Resultados documentados
01 ACERVO E BUSCA
• Pipeline assíncrono de documentos e relatórios do RepoAnalyzer
• PDF, DOCX, MD e TXT com chunks, embeddings e origem
• Índice idempotente, retirada de arquivados e expurgo por projeto
• Busca híbrida PT-BR com filtros e isolamento entre projetos
• Interface de busca e avaliação com 20+ consultas
02 IA ASSISTIVA E GOVERNANÇA
• Harness PRO4TECH configurável e respostas estruturadas
• Copiloto questiona lacunas, padroniza itens e sugere similares
• Sugestões com evidências, aceite humano e proveniência por campo
• RAG com respostas ligadas às fontes realmente utilizadas
• Qualidade configurável, DoR/DoD, relações e versões do backlog
Cartões da Sprint 2 no Trello: Concluído (consulta em 25/10/2026).
Notes: Fonte: quadro Trello Sinapse — Scrum — 2026/2 - API4. Todos os cartões ativos S2 listados para este resumo aparecem na lista Concluído na consulta de 25/10/2026.
Referências: https://trello.com/c/qYMZasi7 (S2-02), https://trello.com/c/bY9fh58X (S2-05), https://trello.com/c/lv2V7rzF (S2-08), https://trello.com/c/CeXHuIjm (S2-10), https://trello.com/c/lOrCJtWl (S2-21), https://trello.com/c/VRs06uXb (S2-23).